LITERAL
Plano de Gerência de Configuração

Versão 1.1

Histórico de Revisões
Data	Versão	Descrição	Autor
12/06/13	1.0	criação do documento de genrência	Carlos
11/09/13	1.1	Alteração em alguns documentos do projeto	Carlos

Conteúdo

Plano de Gerência de Configuração
# Introdução
O plano de gerência do Literal Juris procura manter a integridade entre as atividades desenvolvidas no sistema de gerencia de documentos, permitindo o acompanhamento de todas as solicitações que surgirem durante todo o processo, mantendo um acompanhamento e contato direto com o processo do sistema e também terá todo o histórico de evolução do software. Com este documento é possível gerenciar e controlar as mudanças em itens de configuração.
## Propósito
O principal propósito deste documento é gerenciar e organizar a evolução do Sistema, mantendo um planejamento das atividades desenvolvidas, como as estruturas de diretórios, responsabilidades e versões do sistema.
## Escopo
O documento mantém e descreve todas as fases do projeto do sistema.
## Definições, Acrônimos e Abreviações
Acrônimo	Significado	Descrição
LTL	Literal	Nome do sistema.
PA	Pedido de Alteração.	Pedido para alteração no Sistema.
AP	Aprovado.	Pedido aprovado.
NE	Negado.	Pedido negado.
RT	Relatório de Status	Documento que indica a situação do projeto num determinado momento
MR	Mudança Reprovada	Mudança Reprovada
MA	Mudança Aprovada	Mudança Aprovada

## Referências
## Visão Geral
A seguir o documento apresenta o gerenciamento de configuração de software, que inclui, organização, responsabilidades, interfaces, infraestrutura e ferramentas utilizadas. Logo depois há uma descrição das configurações do sistema.

# Gerenciamento de Configuração de Software

## Organização, Responsabilidades e Interfaces
Função	Nome	Responsabilidade
Desenvolvedores	Carlos Sanches	Desenvolver o Sistema.
Gerente	Carlos Sanches	Aprovar decisões de projeto, Gerenciar documentação, distribuir tarefas.
Gerente de Mudança	Marco Aurelio	Gerenciar o controle de mudanças.

## Ferramentas, Ambiente e Infraestrutura

Nome	Descrição	Versão
Netbeans	Ambiente de desenvolvimento.	7.3
MySql	Base de dados.	4.0
Microsoft Office	Editor de textos	2010
Argo UML	Software para modelagem UML	6.6.4
Java	Linguagem Utilizada no Desenvolvimento	7.0
GitHub	Controlador de Versão	4.0
TomCat	Servidor Web	7.0.42
Mozilla Firefox	Navegador Utilizado	19.0.2
Comunicação	Emails, redes socias	-

## Controle de acesso
Papéis	Repositório de Dados	Repositorio de Códigos	Repositório de Documentos
Gerente Projetos	Leitura/Escrita	Leitura/Escrita	Leitura/Escrita
Desenvolvedor	Leitura/Escrita	Leitura/Escrita	Leitura/Escrita
Gerente de mudança	Leitura	Leitura	Leitura
Cliente	-	-	Leitura

# Programa de Configuração
## Identificação da Configuração
### Itens de Configuração

Item de Configuração do Projeto	Data de Baseline	Critério de Baseline	Papel/Responsável	Aprovador
Projeto de Interação	Início do Projeto	Aprovação do gerente de projetos	Desenvolvedores	Gerente Geral
Documento de Especificação de casos de uso.	Início do Projeto	Aprovação do gerente geral	Desenvolvedores	Gerente Geral
Termo de Abertura	Início do Projeto	Aprovação do gerente geral	Desenvolvedores	Gerente Geral
Desenvolvimento Do Projeto	Desenvolvimento	Aprovação do gerente geral	Desenvolvedores	Gerente Geral
Conclusão e Entrega	Final do Projeto	Aprovação do gerente geral	Gerente	Gerente Geral

### Estes serão os padrões de nomenclatura a serem seguidos no Sistema :
Documento	Convenção de Nome
Gerência de Configuração - GC	Documentos de especificação, planejamento e procedimentos
Termo de Abertura - TA	Documento que autoriza formalmente o projeto
Documento de especificação de casos de uso. - DECU	Especifica cada Caso de Uso detalhadamente
Projeto de Interação - PI	Núcleo do gerenciamento de projetos

Os documentos que não foram listados acima devem seguir a seguinte convenção de nomenclatura:
### Baselines do Projeto
As baselines serão autorizadas pelo gerente, de 15 em 15 dias conforme as iterações forem sendo concluídas.

### Estrutura do Repositório
Documentação, onde se encontram todos os documentos do projeto.
Src – Onde se encontram todos os codigos usados no projeto.
### Relatórios do gerente de configurações
Os relatórios do gerente de configuração serão publicados após cada processo de auditoria.Controle de Configuração e MudançasAprovação das Solicitações de MudançaAs solicitações de mudança serão realizadas através de Issues no Github.A imagem acima demonstra como serão feitas as mudanças.
## Auditoria de Baseline de Configuração
A auditoria de baseline ocorrerá em momentos pré-determinados, conforme as fases do projeto forem sendo concluídas e revisadas.
O objetivo dessa auditoria é assegurar a conformidade dos itens verificados que enquadram-se ao procedimento preestabelecido pelo controle de mudança.

  As Auditorias irão ser admistradas pelo gerente.